合同审核报告

《软件开发委托合同》（编号：YM-2026-017）· 乙方立场

我方立场：乙方（受托方：睿码信息技术有限公司）

审核严格程度：严格——逐条深挖，一切可疑条款均列明，法规核查全覆盖

修订人署名：甲律师事务所-李律师

合同来源：内嵌文本（已重建基线 docx：软件开发委托合同（待审稿）.docx，共 53 段）

法规核查方式：公开权威渠道检索（最高法院发布《合同编通则解释》全文、法院官网、法信等）；本会话未接入元典法规数据库，条文以官方来源复核为准

一、风险清单

下表按风险等级排序（高→低），条款位置以基线 docx 全文段落号标注（1 起，见修订留痕审阅稿）。修改建议给出建议新文本，均已落入审阅稿修订留痕。

| 条款位置（段落号） | 风险描述 | 等级 | 修改建议（建议新文本） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十条（第38段） | 甲方可"随时解除"合同且仅支付已完成开发工作量对应款项的50%，显失公平：远低于法定解除补偿标准（承揽合同定作人解除应赔偿损失，民法典第787条；委托合同任意解除应赔偿直接损失+可得利益，民法典第933条），实质是甲方低价获取阶段性成果；"随时"亦未限定解除时点，验收后仍可解除 | 高 | "甲方有权在乙方交付验收前书面通知解除本合同，但应：（1）按已完成并经确认的工作量对应的合同价款全额支付；（2）赔偿乙方为履行本合同已实际发生的合理费用及合理利润损失。解除前乙方已交付的阶段性成果，甲方按约定付款后方可使用。" |
| 第九条（第34段） | 乙方逾期交付违约金"千分之五/日"（年化约182.5%、按合同总价计），显著过高：司法实践对超过造成损失30%的违约金一般认定"过分高于"，法院可依申请调减（民法典第585条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》法释〔2023〕13号）；且与甲方逾期付款费率（万分之三/日）相差约16.7倍，权利义务严重失衡 | 高 | "每逾期一日按合同总价的万分之五向甲方支付违约金"（与甲方费率对等，年化约18.25%） |
| 第五条（第25段） | 验收标准为"系统符合甲方的业务需求"，纯主观标准：甲方可任意主张"不符合业务需求"而拒绝验收、拒付40%尾款，验收纠纷时乙方举证困难 | 高 | "验收标准为系统功能符合经双方书面确认的《需求规格说明书》及本合同约定" |
| 第二条（第15段） | 条款自相矛盾：前句约定"因甲方原因导致需求变更或确认延误的，工期相应顺延"，后句又约定"甲方未书面确认变更的，乙方仍应按原工期交付"——甲方口头变更又不书面确认时，乙方既须按变更后需求开发，又须按原工期交付，等于无偿承担变更工作量，且给甲方留出"先口头变更加压、再以逾期追责"的操作空间 | 高 | 删除"但甲方未书面确认变更的，乙方仍应按原工期交付"，改为："甲方提出的需求变更须经双方书面确认后方为有效，未经书面确认的变更乙方无义务实施，且不因此承担逾期责任。" |
| 第一条（第13段） | 《需求规格说明书》由甲方提供、乙方仅"协助评审"，乙方对需求定义话语权弱；且说明书未列为合同附件，验收标准与工期起算均缺乏合同依据 | 高 | 改为："乙方在收到后10个工作日内提出书面评审意见，双方共同确认后作为本合同附件及验收依据；需求未经双方书面确认的，乙方有权不予实施，相应工期顺延。" |
| 第十一条（第40段） | 保密义务单向（仅约束乙方）、无限期、范围"一切信息（无论是否标注保密）"无边界：属不合理加重乙方责任，存在被认定无效或难以执行的风险；源代码交付后甲方掌握乙方技术成果却不受对等保密约束 | 高 | 改为："双方对在合作过程中知悉的对方未公开的商业秘密及本合同内容负有保密义务，保密期限为本合同有效期内及合同终止后3年；法律另有规定或信息已进入公有领域的除外。未经披露方书面同意，任何一方不得向第三方披露或用于本合同以外的目的。" |
| 第七条（第30段） | 知识产权"全部归甲方所有"未排除乙方背景技术与可复用通用组件（乙方既有技术积累可能随项目整体转让）；"系统交付且付清全款后"之前的过渡期权利归属不明，甲方在付清全款前擅自使用无约束 | 高 | 补充："乙方开发过程中形成的、可独立于本合同成果使用的通用组件、工具、模板及乙方既有背景知识产权仍归乙方所有，乙方就此授予甲方在本合同成果范围内永久、不可撤销的免费使用许可。甲方付清全部合同价款前，不得将交付成果用于商业运营或向第三方披露。" |
| 第十二条（第42段） | 乙方对知识产权纠纷承担"全部责任"且未区分侵权原因：甲方自行修改成果、甲方提供素材或指定功能导致的侵权亦由乙方担责；无通知与协助抗辩义务 | 高 | "乙方保证其交付成果不侵犯任何第三方知识产权；因交付成果本身侵犯第三方知识产权引发纠纷的，由乙方负责处理并赔偿甲方因此支出的合理费用；因甲方修改交付成果、甲方提供的资料或甲方指定的功能要求导致侵权的，由甲方自行承担责任。发生侵权指控时，双方应及时相互通知并协助抗辩。" |
| 第四条（第22段） | 40%尾款于验收合格后60日支付，回收周期过长；叠加第七条"付清全款后知识产权才转移"，乙方交付源代码（含文档）后仍有两重回收风险：甲方拖延付款期间既无知识产权（不能主张权利转移）又无款项 | 高 | "剩余40%尾款于系统验收合格后10个工作日内一次性支付"；若甲方坚持60日，建议拆分为验收后20%+质保期满后20% |
| 第五条（第24、26段） | "10日内组织验收"与"逾期未提出书面异议视为验收合格"均按自然日且口径不一（付款条款均按工作日）；视为验收条款未覆盖"既不组织验收也不提异议"情形，存在被甲方以"期限过短不合理"抗辩、否定视为验收的风险 | 中 | 第1款"10日"统一为"10个工作日"；第3款改为"甲方逾期未组织验收亦未提出书面异议的，视为验收合格" |
| 第九条（第35段） | 甲方逾期付款仅"万分之三/日"（年化约10.95%），对甲方付款约束力弱，与乙方逾期费率相差约16.7倍，权利义务失衡（法院或按显失公平/格式条款审查） | 中 | "每逾期一日按应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金"（与乙方费率对等） |
| 第八条（第32段） | "系统缺陷"未定义，质保范围可能被甲方扩大解释（任何不符合其主观预期的情形均要求免费修复）；另行收费的故障类型笼统；无服务响应时限 | 中 | 限定缺陷为"因乙方开发原因导致的功能错误或与《需求规格说明书》不符之处"；明确另行收费情形（甲方自行修改、甲方提供的第三方软件或运行环境原因）；增加"收到故障通知后2个工作日内响应" |
| 第十四条（第46段） | 不可抗力条款过于简略，未约定通知、证明与减损义务及解除权（民法典第590条要求及时通知并在合理期限内提供证明），发生不可抗力时程序争议风险高 | 中 | 补全："遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后7日内书面通知对方，并在合理期限内提供证明；未及时通知导致损失扩大的，就扩大部分不得免除责任。不可抗力致使合同目的不能实现的，任何一方均有权解除本合同。" |
| 第十五条（第48段） | 约定"甲方所在地"法院管辖，乙方处于被动地位（异地应诉、主场劣势）；双方同城（西湖区 vs 滨江区）实际影响可控，但按民事诉讼法第35条乙方可主张"与争议有实际联系的地点"中更中立的选择 | 中 | 争取改为"提交合同签订地（杭州市西湖区）有管辖权的人民法院诉讼解决"，或"被告住所地" |
| 第十三条（第44段） | 条款援引"首部载明的……电子邮箱"，但合同首部未载明任何电子邮箱，条款落空；未约定电子送达到达时间，涉送达效力争议 | 中 | 改为"双方以本合同首部载明的地址及双方另行书面确认的电子邮箱为送达地址；以电子邮件方式送达的，邮件进入对方指定邮箱系统之日视为送达" |
| 签署页（第52、53段） | 授权代表栏空白、无签署日期；如签署人非法定代表人，无授权委托书安排 | 中 | 签署时填写授权代表姓名及签署日期；非法定代表人签署时附授权委托书；建议加盖骑缝章 |
| 第九条（第36段） | 违约金上限均为合同总价30%，但基数不同：乙方按总价48万元计（封顶14.4万元），甲方按应付未付金额计（尾款19.2万元×30%=5.76万元封顶），实际封顶额不对等 | 低 | 保留双方对等上限；建议明确"违约金不足以弥补实际损失的，守约方有权另行主张差额赔偿"（民法典第585条第2款） |
| 第四条（第19段） | 预付款仅10%（4.8万元），难以覆盖需求分析与原型设计阶段投入；甲方中途解约（见第十条）时前期投入回收风险大 | 低 | 提高至20%及以上；如甲方不接受，可争取15%并压缩后续付款周期 |
| 第十六条（第50段） | 未约定合同附件构成及效力，《需求规格说明书》等文件与正文关系无合同依据 | 低 | 增加"本合同及其附件构成合同整体，附件与正文具有同等法律效力" |
| 全文（第4、17段等） | 文本质量："2026 年 3 月 2 日""480,000 元""10 日"等数字与单位间存在多余空格，正式文书排版瑕疵 | 低 | 统一排版（去空格、统一全角数字）后用印 |
| 第一条（第13段） | CRM系统含客户档案、商机管理等模块，如涉及个人信息处理，未约定数据合规安排（个人信息处理者/受托处理者、数据来源合法性、安全责任），存在个保法合规风险 | 高 | 建议增设数据处理条款：按《个人信息保护法》第21条明确甲方为个人信息处理者、乙方为受托处理者，数据来源合法性与合规责任由甲方承担；乙方按约定目的和方式处理并采取安全措施 |

二、整体结论

本合同为定制软件开发委托合同（兼具承揽与技术开发合同特征），标的、价款、期限明确，框架完整。但经逐条审核，条款整体明显偏向甲方：付款节点（尾款40%验收后60日）、验收标准（主观"业务需求"）、违约金（双向费率相差约16.7倍）、单方解除权（随时解除+仅付50%）、知识产权（未保留乙方背景技术）、保密义务（单向无限期）等核心条款均对乙方单向不利，其中违约金费率、解除补偿比例、保密范围三项与法定标准或司法裁量基准显著偏离，如按现状签署，乙方将承担与48万元价款不成比例的风险。

结论：建议有条件签署。签署前应至少完成以下必改项谈判：①第九条第1款违约金费率对等下调；②第十条解除补偿恢复法定标准；③第十一条改为双向限期保密；④第十二条责任限缩至交付成果本身侵权；⑤第二条确立变更书面确认程序；⑥第五条验收标准客观化并以《需求规格说明书》为准；⑦第七条补充背景知识产权保留与全款付清前使用权限制；⑧第四条尾款支付期限缩短或拆分。如甲方拒绝全部核心修改，建议评估放弃本项目或提高报价对冲风险。

法规核查说明：本报告法条核查经公开权威渠道检索核实（最高人民法院公布《民法典合同编通则司法解释》全文、法院官网类案文章、法信数据库等，来源见对话内引用）；本会话未接入元典法规数据库，相关结论未经元典库逐条核验，正式出具前请以官方来源复核。

三、待决策事项

· 违约金方案：接受对等"万分之五/日"，还是进一步压低（如万分之三/日）；是否在合同中明确违约金与损失赔偿的关系表述

· 尾款支付：10个工作日一次性 vs 拆分（验收合格后20%+质保期满后20%）——需权衡现金流回收与甲方接受度

· 预付款比例：20%、30%或维持10%但要求缩短后续付款节点周期

· 管辖法院：合同签订地（西湖区）/ 乙方住所地（滨江区）/ 维持甲方所在地——双方同城，诉讼成本差异有限，可作让步筹码换取其他条款

· 知识产权：通用组件与背景技术保留条款的谈判底线——需评估乙方可复用模块在本项目中的占比及商业价值，确定可接受的许可范围

· 保密条款：期限定3年、5年还是合同期内+2年；是否另行约定违反保密义务的违约金

· 质保响应时限：是否接受"2个工作日响应"承诺（影响乙方运维人力安排与成本）

四、待核实项

· 甲方主体资格、涉诉情况与付款能力：建议签订前通过国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网等渠道核实云启科技有限公司资信

· 《需求规格说明书》尚未形成：其范围直接决定工期、验收标准与尾款支付，建议谈判阶段同步形成初稿并作为合同附件

· CRM系统是否实际处理个人信息（客户档案模块通常涉及）：若涉及，应按《个人信息保护法》增设数据处理条款（见风险清单末项）

· 乙方交付源代码中第三方/开源组件清单及许可合规性（如GPL等传染性许可）：建议乙方内部核查并在交付物中列明，防范交付后被甲方追责

· "服务器等第三方费用"的具体范围（云服务器、第三方软件授权、短信/邮件服务费等）未列明，建议以附件形式明确，避免结算争议

· 合同价款是否含税及发票类型（增值税专用/普通发票）未约定，需与甲方财务确认

· 甲方是否要求乙方驻场开发、系统是否需等保测评/数据出境评估等特别合规要求（视行业而定）

免责声明

本报告由 AI 律师工作台辅助生成，仅供办案参考，不构成正式法律意见；引用法条与案例请以官方来源复核。